###### User-Stories

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 001 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich ein Semester auswählen können, nachdem das Programm gestartet wurde, um mit dem entsprechenden Semester arbeiten zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 2 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 004, 015 |
| **Zugehörige Szenarien** | Hauptszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 002 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich Details zu dem jeweils ausgewählten Semester angezeigt bekommen, um einen guten Überblick über das Semester zu bekommen. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 8 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 001 |
| **Zugehörige Szenarien** | bMSC\_Sem Uebersicht |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 003 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich die Details zu dem jeweils ausgewählten Semester jederzeit editieren können, um Änderungen vornehmen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 001, 002 |
| **Zugehörige Szenarien** | bMSC\_Sem Details |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 004 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich ein Semester anlegen können, um zu Semesterbeginn ein neues Semester erstellen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | - |
| **Zugehörige Szenarien** | bMSC\_Sem Anlegen |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 005 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich angezeigt bekommen, wenn ein von mir erstelltes Semester bereits existiert, um Duplikate zu verhindern. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 004 |
| **Zugehörige Szenarien** | Ausnahmeszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 006 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich angezeigt bekommen, wenn ein von mir erstellte Gruppe bereits existiert, um Duplikate zu verhindern. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | mittel |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 09 |
| **Zugehörige Szenarien** | Ausnahmeszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 007 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich angezeigt bekommen, wenn ein von mir erstellte Klasse bereits existiert, um Duplikate zu verhindern. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | mittel |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 008 |
| **Zugehörige Szenarien** | Ausnahmeszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 008 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich für jedes Semester Klassen für das Projekt anlegen können, um Klassen einem neuen Semester hinzufügen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 003 |
| **Zugehörige Szenarien** | bMSC\_Kl anlegen |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 009 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich für jedes Semester den Klassen zugehörige Gruppen anlegen können, um Gruppen einer neuen Klasse hinzufügen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 005 |
| **Zugehörige Szenarien** | bMSC\_Grp anlegen |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 0010 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich für jedes Semester den Gruppen zugehörige Studierende anlegen können, um Studierende einer neuen Gruppe hinzufügen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 006 |
| **Zugehörige Szenarien** | bMSC\_Stud GrpHinzu |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 011 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich die Größe einer Gruppe frei festlegen können, damit ich die Gruppengröße den Umständen anpassen kann. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 2 Std. |
| **Priorität** | mittel |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 009 |
| **Zugehörige Szenarien** | Alternativszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 012 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich angezeigt bekommen, wie viel freie Plätze noch in einer Gruppe vorhanden sind, um die Gruppenaufteilung besser planen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 1 Std. |
| **Priorität** | mittel |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 009, 002 |
| **Zugehörige Szenarien** | Alternativszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 013 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich eine Fehlermeldung bekommen, wenn ich versuche, einen Studenten in eine bereits volle Gruppe hinzuzufügen, weil ich wissen will, dass die Gruppe bereits voll ist. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 012,002 |
| **Zugehörige Szenarien** | Alternativszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 014 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Benutzer möchte ich, dass die Anwendung auf mehreren Clients ausgeführt werden kann, ohne dass dabei Dateninkonsistenzen auftreten, damit bei Parallelbetrieb keine Dateninkonsistenzen auftreten. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 24 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | - |
| **Zugehörige Szenarien** | Hauptszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 015 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich ein Semester löschen können, damit veraltete Informationen nicht die Übersicht verschlechtern. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber, Merlin von Rössing |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 004 |
| **Zugehörige Szenarien** | bMSC Sem Loeschen |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 016 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich, beim Löschen eines Semesters, den Löschvorgang bestätigen müssen, um ein versehentliches Löschen zu vermeiden. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber, Merlin von Rössing |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 015 |
| **Zugehörige Szenarien** | Alternativszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 017 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich für jedes Semester die Klassen für das Projekt löschen können, um veraltete oder fehlerhafte Klassen entfernen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber, Merlin von Rössing |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 005 |
| **Zugehörige Szenarien** | bMSC\_Kl loeschen |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 018 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich, beim Löschen einer Gruppe, den Löschvorgang bestätigen müssen, um ein versehentliches Löschen zu vermeiden. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber, Merlin von Rössing |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 020 |
| **Zugehörige Szenarien** | Alternativszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 019 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich, beim Löschen einer Klasse, den Löschvorgang bestätigen müssen, um ein versehentliches Löschen zu vermeiden. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber, Merlin von Rössing |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 017 |
| **Zugehörige Szenarien** | Alternativszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 020 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich für jedes Semester den Klassen zugehörige Gruppen löschen können, um veraltete oder fehlerhafte Gruppen entfernen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber, Merlin von Rössing |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 006 |
| **Zugehörige Szenarien** | Hauptszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 021 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich für jedes Semester den Gruppen zugehörige Studierende löschen können, um veraltete oder fehlerhafte Studierende löschen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Johannes Morzeck, Tobias Sieber, Merlin von Rössing |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 007 |
| **Zugehörige Szenarien** | Hauptszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 022 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich mich im System anmelden können, um Fremdzugriff auf das System zu vermeiden. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 2 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Kaan Erdogan |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | - |
| **Zugehörige Szenarien** | Hauptszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 023 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich eine Benachrichtigung bekommen, wenn die von mir eingegebenen Login-Daten nicht korrekt sind, damit weiß, dass der Login-Vorgang fehlgeschlagen ist. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 2 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Tobias Sieber |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 022 |
| **Zugehörige Szenarien** | Alternativszenario |

|  |  |
| --- | --- |
| **User Story-ID** | 024 |
| **User Story-Beschreibung** | Als Betreuer möchte ich existierende Semester sehen, wenn ich mich anmelde, um bereits erstellte Semester sehen zu können. |
| **Geschätzter Realisierungsaufwand** | 4 Std. |
| **Priorität** | Hoch |
| **Autor(en)** | Merlin von Rössing |
| **Abhängigkeiten zu anderen User Stories** | 014 |
| **Zugehörige Szenarien** | Hauptszenario |